古陶瓷艺术馆布展服务项目监理服务

项目预算：人民币贰万伍仟元整（￥25000.00）

（一）监理总体要求

鉴于苏州健雄职业技术学院的古陶瓷艺术馆布展服务项目，复杂程度很高。为此，要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

（二）监理服务范围

本监理服务项目范围包括但不限于以下内容：针对苏州健雄职业技术学院的古陶瓷艺术馆布展服务项目建设提供全过程监理。具体包括：遵循国家项目监理标准和规范，依据项目建设合同和建设方需求，采用先进、科学、合理的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位、全过程的管理、控制和协调。负责对各相关承建商的设备制造、运输储存、安装调试、项目施工、项目质量、项目进度、试运行和验收，合同管理和安全生产等进行监督，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施。

监理单位在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，最终圆满完成项目建设。

（三）监理服务目标

（1）质量控制目标：质量验收一次合格率100％，满足国家、苏州市项目验收质量标准。

（2）进度控制目标：按期完成项目节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

（3）安全文明管理目标：确保项目无重大安全事故，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》等的相关要求。

（4）合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

（5）信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促承建单位整理好项目技术资料归档。

（6）建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督项目实施。

（四）监理服务周期

从签订本监理服务合同之日起开始，直到所监理项目终验合格并审计结束。

（五）监理服务要求

（1）监理单位要求：

监理单位须严格按照国家、省市有关监理规定，代表建设单位对每个项目建设进行全过程、全方位的监理；监理单位与设计单位、承建单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、项目质量和工期有保证。不允许转包、分包。

（2）监理项目组要求：

响应单位须针对本监理项目专门成立监理工作组，监理工作组应包括总监理工程师一名、及现场监理员一名，须提供复印件在投标文件中并加盖投标单位公章。

在监理工作中，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，招标单位有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。监理合同执行期间，建设单位对不称职的监理人员有权提出更换，中标人不得拒绝或拖延。

如经招标单位及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，招标单位有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，招标单位有权终止合同。

（六）监理服务内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（1）项目组织及技术总体方案的把关：

参与项目建设方案、招标方案的审核；审核和确认承建单位的总体设计方案；审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；审核和确认承建单位的组织和实施方案，和提交的《项目计划》；审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；审核和确认承建单位的测试计划；审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；辅助采购单位负责承建单位的工作协调安排；

（2）项目质量控制

项目质量的控制：相关施工方案的审核和确认；对项目运行进行总体验收。

（3）项目进度控制

1）项目启动阶段

按照项目的要求成立监理项目组，指派有相应资质的人员担任项目总监理工程师、监理工程师和资料员等；根据建设方工程项目建设内容，提交项目监理计划、项目管理方案建议书、项目质量管理计划、变更控制计划、项目验收计划；协助建设方与承建单位编写开工报告，协助建设方办理开工手续；配合建设方审定项目承建单位提交的项目实施方案，制定出合理的项目进度计划；提供其他有关本项目的技术咨询服务。

2）项目实施阶段

严格按照启动阶段获得建设方认可的监理计划、项目管理方案、项目质量管理计划、变更控制计划、项目验收计划进行全过程监理；审核项目承建单位提出的项目组织设计、项目技术方案、项目进度计划、项目质量保证体系和项目安全保证体系等； 对承建单位的实施过程进行监督管理，在实施过程中督促承建单位严格执行合同和国家项目技术规范、标准；协调建设单位与承建商、承建商与投资监理等单位之间的关系，配合做好相关工作。督促承建单位严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准、安全防护措施和设计要求进行建设，严格控制项目质量。针对实施过程中出现的问题及时向项目建设方和承建单位、设备供应单位发出预警，参与鉴定质量责任，组织项目协调会，整理并签发会议纪要；督促、检查承建单位落实建设安全保证措施；审核承建单位或建设单位提供的设备、材料、构配件采购清单与设计要求的数量及质量需求的一致性；审批承建单位提交的建设计划(年、月、季度)，分阶段协调建设进度计划，及时提出调整意见，控制项目时间节点和进度，保证项目顺利进行；审批现场项目签证，并对现场项目签证数量进行审核；审核经质量验收合格的工作量并签证项目款支付申请表；协助建设单位进行项目竣工结算工作；

按照合同约定的要求，与建设方一起进行项目里程碑节点测试、审核，对不符合设计方案及项目监理评测原则的部分提出修改意见，协助建设方对项目进行阶段验收，撰写阶段验收报告；组织分项和隐蔽工程的旁站监督、检查、验收；协助建设方进行设计、建设过程中的变更管理。

3）项目验收阶段

监督并协调各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划并组织建设单位和承建商进行项目竣工初步验收；督促承建商整理合同文件和技术档案资料；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给建设方；监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理报告；监督检查项目是否已经完成合同中所规定的各项内容和功能，提出项目质量评估报告；监督检查项目是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；检查所交付系统的客户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关竣工验收资料是否已经提交；参加项目竣工验收并协助建设方进行项目竣工资料的整理工作，撰写项目竣工报告；协助建设单位审查项目结算。

（4）项目投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量、项目进度结合起来；

（5）项目变更控制

1） 制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；

2）参与对变更原因的审核确认，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理审核意见。

（6）项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（7）信息管理/项目文档管理

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）项目周报；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）监理报告；

9）各种会议纪要；

10）阶段性项目总结；

11）各承建方提交的技术文档。

（8）项目安全的管理

1）信息安全：负责项目建设过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）建设安全：

协助建设单位与承建单位签订项目施工安全协议书；审查专业分包和劳务分包单位资质；审查本项目中所涉及的特种作业人员和专业施工人员资格，督促承建单位雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员；督促承建单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；审核承建单位编制的建设组织设计、安全技术措施及应急抢险方案；督促承建单位做好逐级安全交底工作。

高危作业安全施工监督承建单位按照项目建设强制性标准和专项安全建设方案组织施工，制止违规施工作业；对日常施工过程中的高危作业等进行经常性巡视检查，和旁站监督；发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求承建单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达项目暂停建设令并报告建设单位； 承建单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告； 督促承建单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全尘产检查；复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

（9）验收管理

1）监督并协调各方做好验收准备；

2）督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划并组织建设单位和承建单位进行工程竣工初步验收；督促承建单位整理合同文件和技术档案资料；

3）检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给建设方；

4）监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理报告；

5）监督检查项目是否已经完成合同中所规定的各项内容和功能，提出项目质量评估报告；

6）监督检查项目是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；

7）检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；

8）检查所交付系统的客户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关竣工验收资料是否已经提交；

9）参加项目竣工验收并协助建设方进行项目竣工资料的整理工作，撰写项目竣工报告；

10）协助建设单位审查项目结算；

11）进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料。

（10）会议制度

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

（11）项目知识产权的管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。